整備書類一覧（現場関連）

|  | 書類名 | 備考 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工体制台帳、施工体系図他 | 自社様式なき場合、(社)全国建設業協会統一様式 「施工体制台帳・再下請通知書・労務安全に関する届出書」による |  |
| 2 | 社内検査員届 | ＜様式検－１＞ 契約後すぐ |  |
| 3 | 工事カルテ（CORINS）登録書 | 受注時、竣工時 |  |
| 4 | 工程表 | （中間検査提出時は工事進捗を記したもの） |  |
| 5 | 施工計画書 | 工事概要 緊急時の対策 仮設計画 実施工程表 搬入計画 環境対策 現場組織表 交通管理 品質管理 施工要領 安全管理 その他 |  |
| 6 | 火災保険、建設工事保険等証券 | 設計図書、工事請負契約約款等に記されるもの |  |
| 7 | 請負代金内訳書 |  |  |
| 8 | その他設計図書、工事請負契約約款等に記される書類 |  |  |
| 9 | 官公署届出書 | 建築確認申請、消防同意書、他 |  |
| 10 | 進捗月報・写真 | ＜様式月報－1＞ |  |
| 11 | 打合せ議事録、指示書等 |  |  |
| 12 | 機器製作図 |  |  |
| 13 | 施工図 |  |  |
| 14 | 工事用材料使用願い | 設計図書記載以外のも（材料性能、価格等比較検討） |  |
| 15 | マニュフェスト | 解体建物関連、土砂等 |  |
| 16 | 工事材料・機器使用報告書 | コンクリート伝票、ミルシート、出荷証明書等 |  |
| 17 | 検査試験成績書 | コンクリート、鉄筋圧着、鉄骨超音波等 |  |
| 18 | 社内検査完了届及び検査願 | ＜様式検－2-1、-2＞ |  |
| 19 | 社内検査項目表 | 検査項目とその良否を一覧表にしたもの |  |
| 20 | 変更前後対照表 | ＜様式検－3＞ |  |
| 21 | 写真（工事、竣工、社内検査） | 現場掲示看板類、仮設物等も含む |  |
| 22 | 変更前後説明図 | 当初図面に、変更部分全てを記載（見やすく） |  |
| 23 | 変更前後内訳書 | 指定様式 |  |
| 24 | 試運転データー |  |  |
| 25 | その他市が指示するもの |  |  |

上記書類は、工事契約後現場の進捗に応じその都度、調製・整備し現場事務所等適切な場所に保管しておくこと。