様式例11号

工程報告に関する指示書

下記の工程に達した時は、検査を行い、各設計図書、工事写真及び試験結果等を整理しておいてください。また、工事完了検査申請時には、これらの関係書類を添付した工程報告書を提出してください。

記

○防災施設設置時

○防災施設埋設部分設置時

○地下排水暗渠敷設時

○段切り完了時

○水路基礎完了時

○主要な暗渠敷設時

○各排水施設基礎完了時

○擁壁根切り完了時

○地盤改良完了時

○ＲＣ擁壁基礎配筋完了時

○ＲＣ擁壁壁配筋完了時

○ＲＣ擁壁基礎完了時

○練積み造擁壁基礎完了時

○練積み造擁壁の各１m毎築造時

○止水コンクリート施工時

○透水層施工状況

（注）１　●印の工程について関係書類を整理しておいてください。

また、市職員の立会が必要か事前に確認してください。

 2　工程報告書を提出しない場合には、工事完了検査申請があっても、受理できないことがあります。