公立保育所・こども園への

勤怠管理システム導入事業に係る

要求水準書

姫　路　市

- 業務の背景及び目的

姫路市（以下「本市」という。）の公立保育所及びこども園に勤務する職員の勤怠管理

業務は、紙媒体やExcelで行われており、申請・管理等に多くの時間を要している。

そこで、新たに勤怠管理システム（以下「システム」という。）を導入することにより、

適切な勤怠管理と業務の効率化を図ることを目的とする。

- 使用方針

(1)　システムの使用方式としてクラウド方式による提供を前提とする。

(2)　本要求水準書では、調達方針等について記載し、本市がシステムに要求する具体的

な機能等については、「機能要件要求一覧」に記載する。

(3)　 使用期間中のシステム改修に係る経費は提案金額に含める。

- 使用場所及び期間

(1)　使用場所

ア　姫路市安田四丁目１番地（姫路市役所）

イ　姫路市公立保育所・こども園 ２９園（「姫路市立保育所・こども園一覧」

参照）※令和８年４月１日時点

（2）　設定期間

契約締結日から令和８年９月３０日まで

（試用期間・研修期間含む。）

（3）　使用期間

令和８年１０月１日から令和１０年９月３０日まで

※本案件は姫路市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第１号に基づく長期継続契約とする。なお、令和９年度以後において、この契約に係る姫路市の予算の減額又は削除があったときは、この契約を変更し、または解除することができることとする。

- 提供の範囲

導入するシステムが稼働するために必要な環境（ソフトウェア、ミドルウェア、クラウド基盤等）の調達、搬入、設置、設定、テスト等。なお、パソコン、プリンタ等のハードウェアは本市が所有する既存の機器を使用するものとする。使用するパソコン等の詳細は次のとおりとする。

① 基本OS：Windows１１Pro（64bit）

② ブラウザ：Microsoft 社 Edge（Chromium 版）又はGoogle Chrome

③ 使用方式：Web方式（ソフトウェアのインストールが不要であること）

④ 通信規則：HTTPSのみ

⑤ メンテナンス処理を除き、基本的には２４時間３６５日使用できること。

(1)　設定期間中

ア　システムの使用に当たっての導入支援（プロジェクト管理、事前のヒアリング、

システムの説明会、システム利用者への操作説明会、使用開始前のデータのう

ち使用開始以降の処理に必要となるデータのシステムへの取り込みなど）を

行うこと。

イ　システム稼働に必要となる各種コード入力、パラメータ設定、所属、職員情報等のマスタデータ登録すること。データの登録に当たっては、現在本市で所有する情報をCSV 等でデータ移行できること。手順等については、本市と十分に調整を行うこと。

ウ　システム運用テストを行える環境を用意すること。本番環境でテストを行う

場合は、本稼働前にテスト期間中のデータをクリアすること。

（2）　使用期間中

ア　システム本稼働時及び稼働中は、サポートデスクを設置すること。

イ　システムの運用、保守（本市に対する運用時支援を含む）。

ウ　システム障害等への迅速な対応。

- システム要件

(1)　基本要件

ア　Webブラウザによるクラウド方式で使用できるシステムを提供しており、地方

公共団体若しくは一般企業において、１年以上のサービス提供実績を有して

いること。

イ　業務用パソコンを使用する場合は、Webブラウザは、Microsoft社のEdge（Chromium 版）及びGoogle Chrome の使用、個人スマートフォンを使用する場合は、Safari、Chromeの使用を前提にすること。

ウ　法及び制度改正等への対応は、運用保守の範囲内とすること。

(2)　機能要件

「機能要件要求一覧」のとおり。

なお、必須欄に〇印があるものは、必ずその機能要件を満たしたシステムであること。

(3)　ユーザー支援機能（EUC）

提供されるシステムは、利用者が与えられた権限の範囲で、業務に必要な情報を最

適な形で取り出し、CSV ファイル形式等でダウンロードし、表計算ソフト等でデータを加工する等の二次利用ができること。

- 利用者規模とアカウント権限

本要求水準書及び「機能要件要求一覧」は次の利用者規模とアカウント権限を想定する。

| 対象 | 予定利用人数 | 権限 | 使用する端末 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本市担当者 | 約１０人 | 全範囲の登録・修正・照会・削除が可能 | 業務用パソコン |
| 管理者 （各所長・園長） | ２９人 | 所属する園の範囲に限り、登録・修正・照会・削除が可能 | 業務用パソコン |
| シフト管理者 （保育主任・ 主任保育教諭） | 約３０人 | 所属する園の範囲に限り、シフトの登録・修正・照会・削除が可能 | 業務用パソコン |
| 正規職員・ 再任用職員 | 約３００人 | 個人の範囲に限り、登録・修正・照会・削除が可能 | 業務用パソコン 個人のスマートフォン |
| 会計年度任用職員 | 約７３０人 |  |  |

- システム導入要件

（1） 体制

システム導入を遅滞なく進め、かつ品質を維持することが可能となるよう、十分な体

制を整備し、プロジェクト管理業務を行い、導入経過及び進捗などについて、本市に

対し定期的に報告すること。なお、使用開始までの各工程スケジュールの詳細につい

ては、本市と協議のうえ決定する。

（2） 導入措置

システムの導入においては、稼働開始時に事務処理及びシステム運用を円滑に行う

ことが可能となるよう、システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びパッケージの設置、環境設定、インストールなどの必要な措置をとること。また端末及び他

システムの動作に悪影響を及ぼさないよう事前に十分な調査・調整を行うこと。

- システム保守

（1） 共通事項

ア　ソフトウェアとハードウェアに対して、システムの信用性の確保と安定的な稼

働に必要な保守業務を行うこと。保守対応は、即時対応を原則とする。

イ　システムの稼働予定は、本市と十分に協議を行うこと。システムは常時稼働可能

であること。また、メールでの問い合わせについては、２４時間３６５日受付を

行い、緊急を要する場合は、稼働予定の時間外であっても可能な限り保守対応等

を行うこと。

ウ　問い合わせ、障害等の連絡の後、事象が重大と判断された場合は、現地対応を含　めた対応を行い、状況を報告すること。また、システム障害等の解消後に対応結

果や今後の改善策について報告を行うこと。

エ　障害等の原因の切り分けが困難な場合は、提供者が納入したか否かにかかわら

ず、その原因の切り分けに協力すること。

オ　システムの障害予防策を講じること。

カ　保守作業実績等の報告を行うこと。

キ　操作マニュアルを整備すること。

ク　法及び制度の改正について、追加費用を発生させずに、システム保守の中で対応

すること。

ケ　本市からの問合わせ及び相談については随時対応すること。

コ　障害発生時には、本市からの問合わせ（電話）に対して、２４時間３６５日受け付けること。

サ　業務停止を伴う障害が発生した場合、その旨を速やかに本市に通知し、障害発生からの平均復旧時間を４時間以内にすること。

シ　プログラム等のソフトウェア資産の管理を行うこと。

ス　クラウドサービス上の脆弱性について常に最新情報を収集し、脆弱性が確認された場合は、本市に報告のうえ迅速な対応を行うこと。

セ　パッケージソフトウェアに関する保守を行うこと。また技術的不具合が発見された場合、不具合修正プログラムを適用すること。

ソ　OS及びミドルウェアに関するサポートを行うこと。

タ　本市のネットワーク環境が変更となった場合は、本市と協議の上、必要な支援・

設定変更等、追加費用を発生させずに対応すること。クライアントのOS及びソ

フトウェアの変更バージョンアップについても同様とする。

- UI（ユーザーインターフェース）

（1）　視認性

ユニバーサルデザインを意識し、分解性、画面要素の配置の的確性、配色や文字の

大きさの的確性、画面項目の必要十分性などの考慮がされていること。

（2）　操作の効率性

キーやマウスの操作に関して、操作性や効率化の考慮がされていること。また、編

集補助機能などの機能が充実していること。

（3）　誤操作防止のための制御

利用者が操作を誤らないようデザインや工夫がされ、極力複雑な操作を採用していないこと。複雑な操作時は説明やメッセージ表示やヘルプなどの機能を備えている

こと。

（4）　操作方法の習得の容易性

直感的に操作しやすいように工夫されていること。また、操作を利用者自身が自己

学習できる機能を有していること。

（5）　スマートフォン等での視認性

パソコンだけでなく、スマートフォン等での視認性も考慮されていること。

- 研修

研修の時期及び回数は令和８年９月３０日までに複数回行えるよう本市と協議す

ること。

（1）　対象者区分及び人数

ア　本市担当者　約１０人

イ　管理者（各所長・園長） ２９人

ウ　シフト管理者（保育主任・主任保育教諭） 約３０人

エ　正規職員・再任用職員　約３００人

オ　会計年度任用職員　約７３０人

（2）　内容

対象者区分別に操作研修などを対面又はオンラインで実施すること。マニュアルの

配布または説明動画の配信も行うこと。

（3）　研修環境

ア　研修に必要な教材と研修に必要なデータを本市と十分に協議し作成すること。

イ　対面による研修を行う場合、研修場所は本市で提供する。

ウ　オンラインによる研修を行う場合、受講者側の研修環境は本市で提供する。

- セキュリティ対策

セキュリティ対策の実施に当たって、必要十分な対策を行うこと。

（1）　データセンターその他

ア　データセンター及びサーバ環境は、日本国内に設置されていること。システムで取り扱うデータ（バックアップデータを含む。）についても、所在地を日本国内に限定すること。

イ　システムを設置するデータセンターは、「情報システム安全対策基準」（通商産

業省告示第518号、第536号）に適合していること。

ウ　使用における準拠法は日本国法であり、管轄裁判所が日本にあること。

エ　システム稼働率は９８%以上とし、システム停止を伴う障害発生回数は年２回以内とすること。

オ　定期保守のためシステムを停止する場合は７日前に本市へ事前連絡を行うこと。また、臨時的な保守のためシステムを停止する場合は土日祝日を除いた１営業日前に事前連絡を行うこと。

カ　計画停止の日時等、システムの稼働状況（メンテナンス等）をログイン画面で表示して周知する機能を有すること。

キ　サーバは毎日バックアップを行い、１週間程度データを保持していること。

ク　障害の発生有無について、５分以内の間隔で監視していること。

ケ　データの通信について、TLS 1.2以上のプロトコルを用いて通信の暗号化を行うこと。

コ　データそのものについて、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト （CRYPTREC 暗号リスト）」の「電子政府推奨暗号リスト」で推奨された暗号を用いた暗号化処理を行うこと。

サ　通信内容を監視し、不正アクセスや不正侵入を検知・通知できる仕組みを導入し、リアルタイムで異常を検知・対応できること。

シ　アクセス端末やIPアドレスによるアクセス制御機能を備え、許可された端末やIPアドレスからのみアクセスを許可すること。また、個人スマートフォンについては、ユーザーID及びパスワードによりアクセスできる職員を特定すること。

（2）　ウイルス対策等

ア　適切なウイルス対策及びマルウェア対策を行い、情報の改ざん、毀損及び漏え

いなどを防止すること。

イ　ウイルス対策ソフトのパターンファイルを常に最新のものにアップデートす

ること。

ウ　クラウドサーバ含め、サーバ環境（OS、ミドルウェア等）は常に最新の状態を

保つこと。

（3）　権限管理等

管理者（各所長・園長）、シフト管理者（保育主任、主任保育教諭）、正規職員・再

任用職員、会計年度任用職員の操作・閲覧可能な情報の範囲を、本市担当者が設定

できること。

（4）　情報資産の取り扱い

ア　本市の所掌する情報資産の保護（データバックアップを含むものとする。）につ

いて万全を期すものとし、その機密性、可用性及び安全性を維持する上で必要

な対策を行うこと。

イ　本市が取り扱う情報について、提供者においてシステムの提供に必要な範囲で利用を認めるものであって、それ以外の目的で利用しないこと。

ウ　本市が登録したデータは、本市に確実に提供でき、提供後のデータの所有権・管理権は、市が保有すること。また、当該データは契約に明示的に定められているところを除き、本市の承諾なく、利用しないこと。

（5）　リスク管理

ア　システムの提供にあたり、提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、本市の意図しない変更が加えられないための管理体制を整備すること。

イ　提供者は、不正な変更が発見された場合に、原因を調査・排除できる体制を整

備すること。

ウ　提供者はシステム使用開始時点において、ISO/IEC27001認証及び提案システム

を含むISMSクラウドセキュリティ認証（ISO/IEC27017）を取得していること。

若しくは、システム使用開始時点において、政府情報システムのためのセキュ

リティ評価制度（ISMAP）クラウドサービスリスト登録されていること。

エ　使用開始日までに上記ウを満たしていなければ契約解除となる。

（6）　セキュリティポリシーの遵守

ア　本市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、提供上知り得た情報の持

ち出し、目的外使用、第三者への開示及び譲渡等は一切行わないこと。

イ　本市から提供した情報は、その重要性を認識し、取り扱い及び保管を慎重に行

うこと。また、貸与した関係書類がある場合は、作業終了後若しくは契約を解

除されたとき又はシステム使用上不要になった場合、本市に返還しなければな

らない。

ウ　提供した情報又は貸与した関係書類の複製物がある場合、適切に廃棄すること。

エ　提供者は本市が情報セキュリティに関連する調査、監査等に対応する場合には

可能な限り協力を行うこと。

（7）　情報セキュリティインシデントへの対処

ア　情報セキュリティインシデントが発生した場合に備え、事前に対応手順書を作成し、本市に提出すること。

イ　提出された手順書に基づき、インシデント発生時には本市と連携しながら適切に対応を行うこと。

ウ　対応後は、原因分析と再発防止策の実施したうえで報告を行うこと。

（8）　ログの取得

ア　アクセスログや操作ログなどの必要なログの種類について、取得機能を実装し、最低1年間以上の期間、ログの保存が可能であること。

イ　ログについて、下記のいずれかの対応が可能であること。

・本市が必要とする場合に、閲覧や提供が可能であること。

・本市の依頼に応じて調査し、調査結果を本市に報告すること。

（9）　廃棄

ア　システムの利用終了時には、業務で取り扱うすべての情報（ログ情報を含む）を、適切に消去または廃棄すること。

イ　下記の内容が確認できるデータ消去に関する証跡文書を本市に提出すること。

・消去した情報

・データ消去作業の実施日

・消去作業を実施した担当者の氏名または部署名

・その他、消去作業を実施したことが確認できる情報

- 再委託

（1）　提供者はその作業内容を一部再委託する場合は本市の承諾を得ること。

（2）　提供者がその作業内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう担保すること。

- その他

（1）　損害の賠償

システム提供中に提供者が本市若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者か

ら損害を受けた場合は、直ちに本市にその状況及び内容を書面により報告し、すべ

て提供者の責任において処理解決するものとし、本市は一切の責任を負わない。

（2）　協議

本要求水準書に定めのない事項又は本要求水準書の解釈につき疑義が生じた事項

については、本市と提供者が別途協議の上、対処方法を決定するものとする。